МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КОЖЕВНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ КОЖЕВНИКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от   27.04.2007                                                                                                                       № 15

с. Кожевниково  Кожевниковского  района  Томской области

О строительстве водопровода

В соответствии с Уставом Кожевниковского сельского поселения, с целью  повышения доступности коммунальных услуг, улучшения качества получаемых услуг

Совет Кожевниковского сельского поселения Решил :

1.Утвердить план очередности строительства водопроводных сетей на существующих улицах с.Кожевниково, согласно приложению № 1.

2.Утвердить план очередности капитального ремонта водопроводных сетей на территории Кожевниковского сельского поселения, согласно приложению №2

3.Изменения и дополнения в очередности строительства и капитального ремонта водопроводных сетей вносятся на основании решения Совета Кожевниковского сельского поселения.

Глава поселения                                                                                              А.А.Малолетко

Приложения № 1 к решению Совета
Кожевниковского сельского поселения
                                                                                    От 27.04.2007 № 15

План очередности строительства водопроводных сетей.

1.  ул. Комсомольская (от пер. Безымянного до пер. Герцена), протяженность около 520 метров. Ориентировочная стоимость 369 000 руб..

2.   ул.Зеленая, протяженность 350 метров. Стоимость   324 200 рублей.

З.   ул. Ленина, протяженность 170 метров. Стоимость 157 300 рублей.

- ул. Новая Жизнь (от пер. Эренбурга до пер. Первомайского), протяженность около 425 метров. Ориентировочная стоимость 369 000 руб.

- ул. Мичурина, протяженность 600 метров. Стоимость 326 543 руб.

- ул.Чекулаева,  протяженность 750метров. Стоимость 477 725 руб.

- ул. Садовая, протяженность 600 метров. Стоимость 333 600 руб.

- ул. Садовая (от артскважины до водопроводной сети), протяженность около 290 метров. Ориентировочная стоимость 161,2 тыс. руб.

- ул. Комсомольская (от пер. Кирова до пер. Плеханова), протяженность около 75 м,

Ориентировочная стоимость 326,9 тыс. руб.

10.ул. Комсомольская (от пер. Дзержинского до пер. Кирова), 550метров. Стоимость 305,8 тыс. руб.

- ул. Сибирская (от окончания уже существующего водопровода в сторону парка, расположенного за Военкоматом), 75метров. Стоимость 41,7 тыс. руб.

- ул. Пушкина (водопровода не имеет), 500 метров. Стоимость -278 тыс. руб.

- ул. Покрышкина (от окончания уже существующего водопровода в сторону Таёжки), протяженность 350 метров. Стоимость- 297 тыс. руб.

- ул. Октябрьская (окончания уже существующего водопровода в сторону парка, расположенного за Военкоматом), протяженность 200 метров. Стоимость 111,2 тыс. руб.

- ул. Мира (от окончания уже существующего водопровода в сторону трассы Кожевниково-Мельниково), 150метров. Стоимость 83,4 тыс. руб.

- ул. Комсомольская (от пер. Лермонтова до пер. Первомайский), 375 метров. Стоимость 208,5 тыс. руб.

- ул. Калинина (от окончания уже существующего водопровода до пер. Герцена), 450 метров. Стоимость 250,2 тыс. руб.

- от пер. Колхозный до строящихся домов на территории бывшего ПМК, 250 метров. Стоимость 139 тыс. руб.

- пер. Плеханова (от ул. Калинина до ул. 8 Марта), 200 метров. Стоимость 78,2 тыс. руб.

20.  ул. Молодёжная, 300 метров. Стоимость 166,8 тыс. руб.

Приложение № 2 к решению Совета

Кожевниковского сельского поселения

От 27.04. 2007 года № 15

План очередности капитального ремонта

водопроводных сетей.

с. Кожевниково

- ул. Чекулаева, протяженность 750 метров. Стоимость 407725 рублей.

- ул. Мичурина, протяженность 600 метров. Стоимость 326543 рубля.

- ул. Садовая, протяженность 600 метров. Стоимость 333600 рублей.

- ул. Зеленая, протяженность 350 метров. Стоимость 324200 рублей.

- ул. Ленина, протяженность 170 метров. Стоимость 157300 рублей.

с. Киреевск

1.  ул. Молодежная, протяженность 300 метров. Стоимость 166800 рублей.