# .         12.04.2016 г.                                                                                                     № 125

# с.Кожевниково  Кожевниковского  района  Томской  области

Об утверждении плана мероприятий  по благоустройству Кожевниковского сельского поселения  на 2016год

В соответствии с законом Томской области  от 15.08.2002 №61-ОЗ «Об основах благоустройств	йа территорий городов и других населенных пунктов Томской области», Уставом Кожевниковского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по благоустройству на 2015 год по  Кожевниковскому сельскому поселению согласно приложению № 1

3.Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить  на официальном сайте Администрации Кожевниковского сельского поселения в сети  Интернет по адресу: http://sp.kozhreg.ru

4.Настоящее постановление вступает в силу с даты обнародования.

5.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                          М.В. Андреев

Семенов И.А.

21336

Приложение 1

к постановлению

от 12.04.2015 г. № 125

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Вручение предписаний по благоустрой- ству и организация работы участковых инспекторов по выявлению админист- - ративных правонарушений в сфере благоустройства территории | постоянно | Администрация Кожевниковского с/п ОП № 6 по обслуживанию Кожевниковского района |
| 2. | - Контроль за проведением благоустрои- тельных работ после газификации | постоянно | Администрация Кожевниковского с/п ОП № 6 по обслуживанию Кожевниковского района, ГИБДД |
| 3. | - Организация уборки мусора с улиц села после таяния снега | по мере необходимости | Администрация Кожевниковского с/п Техникум, ПУ |

План мероприятий по благоустройству на территории Кожевниковского сельского поселения в 2015 году

| 4. | Организация уборки мусора с береговой зоны р. Обь в границах с/п | до 15 мая | Администрация Кожевниковского с/п Техникум |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Проведение санитарных пятниц по убо- рке мусора в: - парках - скверах - рощах | до 15 мая | Администрация Кожевниковского с/п Партия «Единая Россия» Техникум Предприятия и организации |
| 6. | Ликвидация несанкционированных свалок | постоянно | Администрация Кожевниковского с/п |
| 7. | Наведение порядка на кладбищах обслуживающей организацией и через проведение субботников | постоянно | Администрация Кожевниковского с/п ООО «Кожевни- Ковский КОМХОЗ» Жители |
| 8. | Привлечение к проведению благоустроительных работ граждан стоящих на учёте в центре занятости | по мере необходимости | Администрация Кожевниковского с/п Служба занятос- ти |
| 9. | Проведение субботников по уборке территорий | по мере необходимости | Администрация Кожевниковского с/п Предприятия и организации с/п Жители с/п |
| 10. | Установка в общественных местах контейнеров для сбора мусора | до 1 июня | Администрация Кожевниковского с/п ООО «Кожевни- Ковский КОМХОЗ» |
| 11. | Организация вывоза мусора у населения | постоянно | ООО «Кожевни- Ковский КОМХОЗ» |
| 12. | Наведение порядка на свалке в с. Кире- евск | по мере необходимости | Администрация Кожевниковского с/п ООО «Кожевни- Ковский КОМХОЗ» |
| 13. | Контроль за соблюдением порядка на территории рынка с проведением суб- ботников | ежемесяч- но | Администрация Кожевниковского с/п Предприниматели |
| 14. | Очистка от мусора водоёмов находя- щихся в черте с. Кожевниково | до 1 июня | КСОШ № 2 |

| 15. | Объявление конкурсов по благоустройству | до 01 июня | Администрация Кожевниковского с/п |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Размещение аншлагов, запрещающих свалку мусора и купание в неустановленных местах | до 15 мая | Администрация Кожевниковского с/п |
| 17. | Организация пастьбы скота | до 8 мая | Администрация Кожевниковского с/п |
| 18. | Подготовка обелиска и территории прилегающей к нему для празднования дня победы во второй мировой войне | до 9 мая | Администрация Кожевниковского с/п Организации и предприятия |
| 19. | Устройство клумб и цветников | постоянно | Администрация Кожевниковского с/п Организации и предприятия Жители |
| 20. | Организация продажи рассады, семян цветов | до 20 мая | Предпринима- тели КСОШ № 1 КСОШ № 2 Библиотека |
| 21. | Скашивание травы: - обочины дороги - бесхозные территории - предприятия и организации - частный сектор - объекты ЖКХ - магазины | постоянно | Администрация Кожевниковского с/п ООО «Кожевни- ковский КОМХОЗ» Руководители предпр. и организ Ответственные за содержание объектов ЖКХ Предприниматели |
| 22. | Уничтожение зарослей дикорастущей конопли | август, сентябрь | Администрация Кожевниковского с/п ООО «Кожевни- ковский КОМХОЗ» |
| 23. | Строительство и ремонт детских игровых площадок | постоянно | Администрация Кожевниковского с/п Жители с/п |
| 24. | Свод деревьев, представляющих угрозу жизнедеятельности | постоянно | Администрация Кожевниковского с/п Жители с/п |
| 25. | Ремонт старых и строительство новых заборов | постоянно | Администрация Кожевниковского с/п Жители с/п |

| 26. | Приведение в надлежащее состояние припоселковых кедрачей (огораживание, прополка) | постоянно | Администрация Кожевниковского с/п Департамент природных ресурсов Организации и предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 27. | Продолжение газификации с. Кожевниково | в период проведе- ния благоустрои- ительных работ | Администрация Кожевниковского с/п Подрядная организация |
| 28. | Ремонт объектов ЖКХ: - теплосети, тепловые колодцы - водопроводные сети, башни | постоянно | Администрация Кожевниковского с/п ООО «СТЭ» ООО «Кожевниковский КОМХОЗ» |
| 29. | Благоустройство мест ремонта водоп- роводных и тепловых сетей | постоянно | ООО «СТЭ» ООО «Кожевниковский КОМХОЗ» |
| 30. | Благоустройство многоквартирных домов: - проведение текущего ремонта систем водоснабжения, канализа- ции, отопления - косметический ремонт подъездов - устройство палисадников с цвета-ми к домам - приведение в надлежащее состоя-ние внутридомовых территорий | в период проведе- ния благоустрои- ительных работ | Администрация Кожевниковского с/п ООО «Кожевни- ковский КОМХОЗ» Жители многок- вартирных домов |
| 31. | Подведение инженерных коммуникаций к строящемуся жилью: - электроснабжение - водоснабжение - газоснабжение | в период проведе- ния благоустрои- ительных работ | Администрация Кожевниковского с/п |
| 32. | Посадка мелколиственных кустарников (рябина, сирень, калина и т.д.) | до 1 июня | Администрация Кожевниковского с/п Организации и предприятия Жители |
| 33. | Уборка от мусора территории «Зелёной зоны» прилегающей и находящейся на территории сельского поселения | в период проведе- ния благоустрои- ительных работ | Администрация Кожевниковского с/п Организации и предприятия Учащиеся школ, техникума и ПУ |
| 34. | Проверка: - содержания территорий после пожаров -ветхого и ав. жилья - заброшенных территорий | постоянно | Администрация Кожевниковского с/п МЧС (по согласова- нию) Роспотребнадзор (по согласова- нию) Деп. прир. Ресур. (по согласова- нию) |
| 35. | Проведение совместных рейдов по благоустройству со службами: - пожарная инспекция - роспотребнадзор - департамент природных ресурсов | постоянно | Администрация Кожевниковского с/п МЧС (по согласова- нию) Роспотребнадзор (по согласова- нию) Департамент природных ресурсов (по согласова- нию) |
| 36. | Организовывать встречи с руководителями организаций и предприятий райцентра | постоянно | Администрация Кожевниковского с/п Руководители предпр. и орган. райцентра |
| 37. | Обсуждать проведение благоустроительных работ на собраниях с гражданами | постоянно | Администрация Кожевниковского с/п ООО «Кожевни- ковский КОМХОЗ» |
| 38. | Закрепить за улицами райцентра работников с/п и депутатов с/п | до 08 мая | Администрация Кожевниковского с/п |
| 39. | Еженедельно организовывать заседание комиссии по благоустройству | еженедельно | Администрация Кожевниковского с/п |
| 40. | Освещение хода благоустроительных работ через СМИ и информ. стенды | постоянно | Администрация Кожевниковского с/п |
| 41. | Совместно с руководством школ, через привлечение школьников организовать помощь пенсионерам в проведении благоустроительных работ | постоянно | Администрация Кожевниковского с/п Руководство школ |
| 42. | Организовывать субботники по благоустройству и ремонту детских игровых площадок | постоянно | Администрация Кожевниковского с/п Жители |
| 43. | Благоустройство территории по ул. Калинина с. Кожевниково вблизи здания старой церкви | постоянно | Администрация Кожевниковского с/п |
| 44. | Продолжать работу по благоустройству территории пляжа (район ХПП) | постоянно | Администрация Кожевниковского района Администрация Кожевниковского с/п Предприниматели жители |
| 45. | Произвести работы по установке дорожных знаков | до 01 июня | Администрация Кожевниковского с/п |
| 46. | Довести до общественности обновлённые правила благоустройства | постоянно | Администрация Кожевниковского с/п |
| 47. | Подготовить документацию о проведении двухмесячника по благоустройству | до 20 апреля | Администрация Кожевниковского с/п |
| 48. | Произвести капитальный ремонт дорог местного значения с твёрдым покрытием (асфальт) | до 01 сентября | Администрация Кожевниковского с/п |
| 49. | Размещать информацию о ходе благоустроительных работ на сайте | постоянно | Администрация Кожевниковского с/п |
| 50. | Осуществить монтажные работы по уличному освещению по улице Гагарина | в период проведе- ния благоустрои- ительных работ | Администрация Кожевниковского с/п |
| 51. | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие | в период проведе- ния благоустрои- ительных работ | Администрация Кожевниковского с/п |
| 52 | Окювечивание грунтовых и асфальтобетонных дорого сельского поселения | До 01.09.2016 | Администрация Кожевниковского с/п |
| 53 | Обустройство стоянок такси (в районе старой церкви, возле вокзала и Сбербанка) | До 01.06.2016 | Администрация Кожевниковского с/п |